高平恒通投资开发建设有限公司

2020年地方政府专项债券信息公开

我公司2020年共使用地方政府新增专项债券资金3000万元，全部用于台湾产业园建设项目。截止目前专项债券资金共支出3000万元，结余0万元。具体情况如下：

一、项目建设情况

该项目建设投资52125万元，规划用地面积约126亩，厂房面积2.8万平米，总建筑面积7.2万平米，建设期一年，包括医疗器械生产、设备购置安装和厂房及附属设施建设。截至2020年底，1#标准厂房建成并具备进驻企业条件；2#标准厂房、孵化研发楼、公寓楼1#、配套动力车间主体结构完成；3#标准厂房、公寓楼2#基础施工；公寓楼3#一层主体结构施工；新区南街水稳层铺设60%；园区支路管道正铺设。

二、项目运营情况

本项目通过打造山西高平台湾产业园，引入中药饮片、中成药、医疗器械、中药保健品、中药化妆品、医药仓储等产业，将产生显著的经济效益。项目建成后年平均经营收入4044万元；全部投资财务内部收益率10%（所得税前）。另外，项目的建成将有利于发挥山西中医药资源优势及高平的历史文化优势，打造国内医药产业发展高地；将进一步挖掘高平农炎帝故里文化底蕴，吸引大量的台湾同胞来此寻根祭祖及文化交流，推动两岸文化交流。

##  高平经济技术开发区恒通投资开发建设有限公司

## 2021年6月20日